## Slide 1
매뉴얼 RAG AI 구축 성과 보고
수작업 매뉴얼 관리에서 AI 자동 생성 · 의미 검색 체계로의 전환
(주)윈텍오토메이션 생산관리팀 (AI운영팀)
2026년 4월 월간회의
CONFIDENTIAL

## Slide 2
추진 배경 & AS-IS / TO-BE 전환
수작업 매뉴얼 관리 → AI 자동 생성 체계로 전환
2026-04 · (주)윈텍오토메이션 생산관리팀(AI운영팀)
장비 사용자 매뉴얼·안전 스티커·제품 데이터시트·CS 응대 기록을담당자 개인이 수작업으로 관리해 왔으며, AI가 학습하여자동 생성·의미 검색·다국어 대응하는 체계로 전환을 완료했습니다.
Before
• 담당자 1명이 장비별 매뉴얼 직접 작성 —수일~수주소요
• PDF·Word 파일 개인 PC/공유폴더 분산 저장,파일명검색 의존
• 부품 사양·품명 변경 시수동 갱신필요
• 번역은 외주 또는 수작업, 영/중 매뉴얼 별도 관리
• CS 응대 시 엔지니어에게재문의 → 회신 대기
• 담당자 편차·퇴사 시 개인 지식 소실
After
• 유사 장비·부품 매뉴얼 기반초안 즉시 자동 생성
• PostgreSQL pgvector 중앙 저장,자연어 질의가능
• 한·영·중동일 벡터 공간통합 검색, 언어 변환 자동화
• 슬랙 #cs 봇이 과거 이력 기반1차 자동 답변
• 부품·사양 변경 시 신규 문서만 재임베딩 →일관성 유지
• 전 직원·해외법인·신입 사원동일 수준 조회
전환 성과 요약
· 매뉴얼 작성·CS 응대업무 리드타임 단축, 담당자 의존도 감소 · 직원 개인 경험 →회사 벡터 자산으로 축적, 다국어·해외법인 동시 대응

## Slide 3
RAG 시스템 구조 & 핵심 성과
원문PDF·DOCX·HTML
→
Docling 파싱텍스트·표·이미지
→
청킹·벡터화Qwen3-Embedding-8B
→
pgvectorPostgreSQL
→
AI 답변의미 검색+LLM
1,482
학습 문서
389K+
벡터 청크
2,000
임베딩 차원
91%
임베딩 진행률
부품 매뉴얼 (외부)
· 파싱892 / 892완료 (100%)
· 임베딩810 / 892(91%) — 265,635 청크
· 로봇·서보·센서·HMI·PLC 8개 카테고리
· 테이블:manual.documents
CS 이력
· 임베딩3,318 / 3,318완료 (100%)
· 슬랙 #cs 봇 실전 투입, 고객 질의 자동 매칭
· 엔지니어 회신 초안 즉시 생성
· 테이블:csagent.vector_embeddings
WTA 자체 매뉴얼
· 수집590완료, 파싱321/590(54%)
· 120,084 청크 확보, Docling 고품질 파서
· 4~5월 내 파싱 100% 목표
· 테이블:manual.wta_documents
인프라: PostgreSQL pgvector · 임베딩 Qwen3-Embedding-8B · 파서 Docling

## Slide 4
실 업무 활용 & 향후 계획
현재 활용 중 (실운영)
• CS 자동 응대— 슬랙 #cs 봇이 고객 질의에 1차 답변, 엔지니어는 검수·보완만
• 매뉴얼 초안 생성— 유사 장비·부품 매뉴얼 기반 자동 작성 → 편집 후 릴리스
• 사내 지식 검색— 전 직원 자연어 질의, 신규 입사자 온보딩 단축
• 다국어 대응— 해외 7개국 60+ 고객사, 한·영·중 통합 검색
• 부품 사양 조회— 로봇·서보·센서·HMI·PLC 전 카테고리 즉시 확인
향후 계획 (2026 2Q 로드맵)
• 4월: 부품 매뉴얼 임베딩 100% 완료 (잔여 82개)
• 4~5월: WTA 자체 매뉴얼 파싱 100% (321→590개)
• 5월: QC 체크리스트 벡터화 착수
• 5월: 안전 스티커·경고 라벨 표준화 템플릿 학습
• 6월: Confluence·Jira RAG 3단계 파이프라인 통합
• 6월: 매뉴얼 자동 생성 파이프라인 안정화
부서장 확인·승인 요청
· 임베딩 서버(Qwen3-Embedding-8B)이중화필요성 검토 — 현재 단일 서버 의존
· 장비 매뉴얼 AI 초안 → 최종 검수 프로세스공식 워크플로우 확정
· QC 체크리스트 벡터화 범위 확정 — 출하검사 기준서 포함 여부

## Slide 5
실제 생성된 매뉴얼 견본
RAG 시스템으로 자동 파싱·구조화된 매뉴얼 사례 — 원문 PDF에서 텍스트·표·이미지를 추출하고 벡터 임베딩까지 완료된 문서
파싱 품질: Docling 엔진으로 표·수식·다단 레이아웃 정확 추출 |벡터 검색 정확도: cosine similarity 기반 Top-5 매칭, 기술 용어 정밀 대응